Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có tự chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác không? |
| LS03 |  | x | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Sau khi làm rõ, chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”; việc tự chuyển trạng thái thuộc Story khác. Phạm vi tương đương LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do rủi ro đặt đồng thời và xử lý tồn kho. Sau khi làm rõ chỉ một đơn được giữ sản phẩm cuối, phạm vi tạo đơn, giảm/hoàn tồn vẫn phức tạp hơn LS02 nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất “1 Story Point = 4 giờ” là sai vì Story Point đo tương đối độ lớn của công việc, gồm độ phức tạp, khối lượng và rủi ro, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity của các Sprint trước để dự báo tổng SP có thể hoàn thành, đồng thời cân nhắc Capacity và mức độ sẵn sàng của PBI; không quy đổi SP sang giờ.